B공장 감지기 교체 견적 내부 협의 회의록

| 일시 | 2026-09-02 10:00-10:30 |
| --- | --- |
| 장소 | 사내 회의실(2) / 사내메신저 병행 |
| 참석자 | 김민준(기술지원팀), 한유리(영업팀), 구매팀 담당자 |
| 작성자 | 김민준 |

1. 안건

· 한빛전기 감지기 단가 회신 지연 관련 대응 방안 논의

· B공장 견적서 마감 일정 조정 여부

2. 논의 내용

· 감지기 교체 수량 24개는 이미 확정된 상태이며, 협력사(한빛전기) 단가 회신만 남은 상황.

· 단가 회신이 지연될 경우 고객사(B공장) 회신도 함께 지연될 수 있다는 리스크 공유.

· 영업팀 한유리 사원은 견적 금액 변경 시 반드시 사전 공유가 필요하다는 점을 재확인.

3. 결정 사항

· 한빛전기 단가는 금일(9/2) 중 재촉 연락하여 회신 받기로 함.

· 단가 확정 즉시 구매팀 검토 후 최종 견적서를 작성해 B공장 최은지 대리에게 회신하기로 함.

· 부득이하게 지연될 경우 고객사에 사전 양해 메일을 발송하기로 함.

4. 향후 조치(Next Action)

· 김민준: 한빛전기(조민석 과장) 단가 재확인 연락

· 한유리: 최종 견적 금액 확정 시 영업팀 공유