업무 인수인계 킥오프 미팅 회의록

| 일시 | 2026-08-27 11:00-12:00 |
| --- | --- |
| 장소 | 사내 회의실(1) |
| 참석자 | 김민준(인계자), 이서연(인수자), 박팀장(확인자) |
| 작성자 | 김민준 |

1. 안건

· 인수인계 범위 및 일정 공유

· 우선순위 업무 안내

2. 논의 내용

· 인수인계 대상 업무는 크게 일정관리, 진행 중 프로젝트 4건, 담당자 연락망, 계정/권한/자산으로 구분됨을 공유.

· A동, B공장, C센터는 마감이 임박한 진행 건이므로 우선 인수하고, D물류센터는 신규 건으로 인수 후 처음 진행하는 현장이 될 것.

· 계정/권한 이관은 팀장 승인 절차가 필요해 별도 일정으로 진행하기로 함.

3. 결정 사항

· 1주차: 진행 중 프로젝트(A동/B공장/C센터) 위주로 동행 인수

· 2주차부터: 반복 업무 및 D물류센터 신규 건 단독 수행 시작

· 계정/권한/자산은 9/7까지 순차 이관 완료를 목표로 함

4. 향후 조치(Next Action)

· 김민준: 프로젝트별 진행현황 및 연락망 자료 전달

· 박팀장: 공용드라이브 등 권한 이관 승인 처리