하이멕 기술지원팀 · 인수인계 일정표

2026년 8월 27일 ~ 9월 10일

| 날짜 | 시간 | 일정 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-27 (목) | 11:00-12:00 | 인수인계 킥오프 미팅 | 참석: 김민준(인계자), 이서연(인수자), 박팀장(확인자) |
| 2026-09-01 (화) | 종일 마감 | [마감] A동 최종 점검보고서 제출 | 누락 사진 3장 확인 → 팀장 검토 → 세림관리 제출. 오전 중 제출 권장. |
| 2026-09-02 (수) | 10:00-10:30 | B공장 감지기 교체 견적 내부 협의 | 참석: 김민준, 한유리(영업팀), 구매팀 |
| 2026-09-02 (수) | 종일 마감 | [마감] B공장 감지기 교체 견적 회신 | 한빛전기 단가 회신 확인 후 견적서 최종 작성 및 회신 |
| 2026-09-03 (목) | 14:00-15:00 | C센터 고객사 정기회의 | 참석: 김민준, 오세훈 과장(C센터). 미조치 2건 논의. |
| 2026-09-04 (금) | 09:00-09:30 | 주간 미완료 업무 점검 회의 (매주 반복) | 참석: 김민준, 이서연, 박팀장 |
| 2026-09-04 (금) | 종일 마감 | [마감] 고객요청 관리 엑셀 최신본 전달 | 담당: 이서연 |
| 2026-09-04 (금) | 종일 마감 | [마감] 법인 태블릿 2번 자산 인계 | 자산대장 서명 후 인계 |
| 2026-09-07 (월) | 종일 마감 | [마감] 공용드라이브(Z:) 편집 권한 이관 완료 | 팀장 승인 후 IT요청 포털 통해 이관. 외부공유 권한 제외. |
| 2026-09-07 (월) | 종일 마감 | [마감] A동 현장 폴더 권한 이관 완료 | 공용드라이브 권한과 함께 이관 |
| 2026-09-08 (화) | 종일 | 월간 점검 일정 확정 (9월) | 현장팀 3명 일정 취합 후 확정. 담당: 이서연 |
| 2026-09-10 (목) | 종일 마감 | [마감] D물류센터 사전자료 요청 회신 | 도면/설비목록/이전 점검결과. 신규 인계 후 첫 신규 현장 |