C센터 종합정밀점검 후속조치 협의 회의록

| 일시 | 2026-09-03 14:00-15:00 |
| --- | --- |
| 장소 | C센터 회의실 |
| 참석자 | 김민준(하이멕 기술지원팀), 오세훈 과장(C센터 시설팀), 박지훈 대리(현장점검팀, 참고참석) |
| 작성자 | 김민준 |

1. 안건

· C센터 종합정밀점검 결과 공유

· 미조치 2건에 대한 후속 조치 일정 확정

2. 논의 내용

· 점검결과는 9월 초 1차 공유 완료된 상태이며, 현재 진행률은 30% 수준.

· 미조치 2건 중 1건은 설비 부품 수급 이슈로 일정 조율이 필요하다는 의견이 있었음.

· 고객사 측에서는 늦어도 9월 중순 이전 조치 완료를 요청함.

3. 결정 사항

· 미조치 2건의 구체적 조치 일정은 9월 10일까지 현장점검팀과 협의 후 확정하기로 함.

· 사진자료 및 조치 계획서는 확정 즉시 C센터 측에 이메일로 공유하기로 함.

4. 향후 조치(Next Action)

· 김민준: 현장점검팀(박지훈 대리)과 조치 일정 조율 (~9/10)

· 이서연(인수자): 인수 후 C센터 오세훈 과장 컨택포인트 인수 및 후속 확인